1. Projektbezeichnung

Konzeption und Entwicklung einer Windows-basierten, interaktiven Lernanwendung („DevQuest“) als 2D-Quiz-Rollenspiel mit elementarem Typsystem und kompetenzbasierter Schadensberechnung zur Prüfungsvorbereitung in den IT-Berufen.

2. Kurzform der Aufgabenstellung

Für die Dozenten sowie die Lernenden im Unternehmen, soll eine Verwertbare, wart- und skalierbare Lernapp entwickelt werden, die Lerninhalte sowie deren Lernerfolg spielerisch darstellt.

3. Projektbeschreibung

3.1 Ist-Analyse

Die Lernenden, die sich in Vorbereitung auf die gestreckte Abschlussprüfung der IHK in den IT-Berufen befinden, sollten Lehrinhalte aus Ihren Bereichen bspw. Anwendungsentwicklung (AE), Systemintegration oder der Daten- und Prozess Analyse sowie Wirtschaftlich soziale Inhalte Verinnerlichen.

Bestehende Softwarelösungen auf dem Markt beschränken sich meist auf lineare Multiple-Choice-Abfragen ohne dynamische Steuerung, Belohnung, Auswertung oder etwaiger Skalierbarkeit.

Dies führt in der Praxis zu zwei Kernproblemen:

- Selektives Lernverhalten: Lernende neigen dazu, vorzugsweise Fragen aus ihren bereits bekannten Stärkebereichen zu beantworten. Wissenslücken in kritischen Modulen bleiben dadurch unentdeckt. Dadurch entstehen Lerndefizite.

- Fehlende Gamification: Das Fehlen von visuellem Fortschritt bzw. dessen visueller „Belohnung“ (Gamification) und der fehlenden wiederkehrenden Motivation, führt zu einer hohen Ermüdung und emotionalem Desinteresse und einer geschätzten Abbruchquote von in etwa 75 % (KI-Schätzung) beim selbstständigen Lernen.

3.2 Soll-Konzept & Zielsetzung

Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer grafisch ansprechenden, interaktiven 2D-Lernanwendung unter Windows. Die Lerninhalte werden durch eine Fantasy-Rollenspiel ähnliche Atmosphäre, welche auf einem mathematisch balanciertem Schadensmodell basiert, vermittelt.

Die Software deckt den gesamten IHK-Kernlehrplan ab und motiviert durch eine 2D-Kampf- und Interaktionsschicht, die Zur Maximierung der visuellen Attraktivität zur kontinuierlichen Nutzung motiviert. Die Interaktion zwischen dem Lernenden und der Problemstellung wird auf einem dedizierten Bildschirm über zwei sich gegenüberstehende 2D-Sprites (Anwender-Avatar und Gegner-Repräsentanz) vor einem statischen  Hintergrundbild visualisiert.

Sämtliche Interaktionen sind als Runden definiert und auf eine reine Maussteuerung (Point-and-Click) ausgelegt. Sie schulen die Hand Augen Koordination und fördern durch REM (Rapid Eye Movement) die Aktivierung mehrerer Hirnbereiche beim Lernen, welches im Endeffekt den Lernerfolg steigert.

3.3.-3 Einschränkungen

Datenschutz (DSGVO)
Für die Zuordnung von Spielständen und Profilen werden Benutzername und Passwort erfasst. Passwörter werden ausschließlich gehasht gespeichert und übertragen. Da die Anwendung keine Klarnamen, E-Mail-Adressen oder sonstigen personenbezogenen Mitarbeiterdaten erhebt, ist keine datenschutzrechtliche Folgenabschätzung erforderlich.

Organisatorische Zugehörigkeit
Die Lern-App ist ein eigenständiges Tool für die interne Ausbildung und wird nicht in bestehende Abteilungsprozesse oder Unternehmens-Workflows eingebunden.

Rechte und Zugriffe
Die Anwendung verfügt über eine eigene Benutzerregistrierung mit Login-Maske. Eine Anbindung an das Active Directory des Unternehmens ist nicht vorgesehen. Ebenso wird kein administratives Nutzermanagement umgesetzt, wie z. B. das Zurücksetzen von Passwörtern anderer Nutzer durch Dozenten.

Zertifikate und Netzwerkzugänge
Die Client-Server-Kommunikation läuft über die zentral bereitgestellte Server-Infrastruktur des Ausbildungsbetriebs. Da das Budget fest auf 50,00 € begrenzt ist, wird die ausführbare Datei nicht digital signiert. Eine Sicherheitswarnung beim ersten Start wird vom Nutzer manuell bestätigt

Testzwecke und Deployment
Der Testfokus liegt auf der Zustandssynchronisation zwischen den Clients und dem Verhalten bei kurzen Netzwerkunterbrechungen. Last- und Stresstests für den Server sind nicht Teil des Projekts. Die Anwendung wird als portabler Ordner ohne Installer manuell bereitgestellt.

Lizenzen
Für Grafiken und UI-Elemente werden ausschließlich kostenfreie Open-Source-Komponenten eingesetzt, um das Gesamtbudget von 50,00 € einzuhalten.

Ausfallsicherheit und Multiplayer
Das Projekt beschränkt sich auf die softwareseitige Umsetzung des Mehrspielermodus sowie eine Reconnect-Logik bei Verbindungsabbrüchen. Maßnahmen zur hardwareseitigen Absicherung des Servers sind nicht Bestandteil dieses Projekts und werden durch die vorhandene Infrastruktur vorausgesetzt.

3.3.-4 Zusammenarbeit

Mit wem? Womit? Wieso, Weshalb, Warum? Wer nicht fragt bleibt Dumm!

3.3 Kostenplanung (manche Prüfungsausschüsse wollen das)

Gemeinkosten für ein 80h Projekt:

  - Personalkosten: 3.600,00 €

  - Hardware-Infrastruktur (anteilige Abschreibung PC & Arbeitsplatz für 80 Std.): in etwa 50,00 €

  - Diverse Lizenzen: 50,00 €

Die Gesamtkosten für die Realisierung des Projekts belaufen sich somit auf exakt 3.700,00 €.

4. Projektphasen mit Zeitplanung (Gesamt: 80 Stunden)

| Projektphase / Arbeitspaket | Zeitaufwand | Anteil |
| --- | --- | --- |
| 1. Initiierungsphase | 11 Std. | 13,75 % |
| - Ist-Analyse und Ausarbeitung der funktionalen Use Cases | 3 Std. |  |
| - Wirtschaftlichkeitsanalyse und Kostenrechnung | 3 Std. |  |
| - Erstellung des Lasten- und Pflichtenhefts | 5 Std. |  |
| 2. Planungsphase | 17 Std. | 21,25 % |
| - Mathematische Konzeption der Relevanzmatrix und Resilienzformeln | 4 Std. |  |
| - Softwarearchitektur (UML-Klassendiagramm, rundenbasierte State Machine) | 7 Std. |  |
| - Datenbank- und Dateidesign (JSON-Strukturen) | 3 Std. |  |
| - UI/UX-Konzeption und Layoutplanung der 2D-Kampfszenen (Hintergründe/Sprites) | 3 Std. |  |
| 3. Implementierungsphase/Durchführungsphase | 33 Std. | 41,25 % |
| - Daten-Infrastruktur (JSON-Parser, Fragen-Management-Klasse) | 5 Std. |  |
| - Core-Validierungsalgorithmus (Schadens- und Multiplikatorberechnung) | 8 Std. |  |
| - Persistentes Speichersystem (Save-Game-Logik für Profile und Resistenzen) | 6 Std. |  |
| - GUI- und Kampf-Engine-Implementierung (Rendering der Hintergründe, Sprites, Effekte) | 10 Std. |  |
| - Integration des stochastischen Meta-Progression- und Perk-Gating-Systems | 4 Std. |  |
| 4. Abschlussphase | 10 Std. | 12,50 % |
| - Entwicklung und Durchführung mathematischer Unit-Tests für die Formellogik | 4 Std. |  |
| - System- und Integrationstests unter Windows (Behebung von UI- und Logikfehlern) | 6 Std. |  |
| 5. Dokumentation | 9 Std. | 11,25 % |
| - Erstellung der prozesskonformen IHK-Projektdokumentation | 9 Std. |  |
| GESAMTZEIT | 80 Std. | 100 % |